***Tableau de répartition des tâches***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nom*** | ***Tâche*** | ***Durée prévu*** |
| Evan | Trello, tableau de répartition des tâches et Gantt | 1h |
| Benoît Evan Baptiste | 1. Découvrir le sujet et installer la base de donnée ainsi que le projet et vérifier qu'il fonctionne | 2h |
| Benoît | 2. a) Compréhension de la base de donnée | 30min |
| Baptiste | 2. b) Jointures | 1h |
| Evan | 2. c) Cartographie des fonctionnalités | 45min |
| Benoît | 3. a) Formule repas > Base de données | 2h |
| Baptiste | 3. a) Formule repas > Fonctionnalités > Profil Gestionnaire | 5h |
| Evan | 3. a) Formule repas > Fonctionnalités > Profil Prestataire | 4h |
| Benoît | 3. a) Formule repas > Fonctionnalités > Profil Élève | 5h |
| Evan | 3. b) Gestion des utilisateurs | 2h |
| Benoît Evan Baptiste | 6. Tester l'application | 1h |

Evan : 10h45

Benoît : 10h30

Baptiste : 9h